Tom II – wzór umowy

UMOWA NR IZP-Z.272.35.2015

zawarta w dniu __-__-2015 r. pomiędzy:

Miastem Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra,

posiadającym numer identyfikacyjny NIP 611-000-38-99, REGON 230821523

zwanym dalej w treści  umowy „Zamawiającym”,

reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta – Marcina Zawiłę

przy  kontrasygnacie

Skarbnika Miasta  – Janiny Nadolskiej

a:

…………………………………………………………………… ,

z siedzibą ………………………………………………………...

posiadającym numer identyfikacyjny NIP ……………. , REGON  ………………….

zwanym dalej w treści  umowy „Wykonawcą”,

reprezentowanym przez:

- ……………………………..

zwanych dalej w treści umowy „Stronami”

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie 
z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści:

§1

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego zamówienia publicznego 
polegającego na aktualizacji dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn: „Budowa Łącznika spinającego euroregionalne trasy rowerowe: ER2 – Liczyrzepa z ER6 – Dolina Bobru w Jeleniej Górze” 
w ramach projektu pn.: „Wieże i punkty widokowe oraz ścieżki na rzecz rozwoju turystyki w Euroregionie Nysa”, zgodnie z zakresem określonym w Tomie III SIWZ, załącznikach i w ofercie przetargowej.

- Realizacja prac prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z należytą starannością w odniesieniu do ich wykonywania.

- Integralną częścią niniejszej  umowy stanowić będą niżej wymienione dokumenty według następującego pierwszeństwa:

  - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;

  - odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców zadane w trakcie postępowania przetargowego;

  - Oferta;

- Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot zamówienia ma zostać wykonana 
w 5 egzemplarzach, specyfikacje techniczne w 2 egz., przedmiar robót i kosztorys inwestorski
w 2 egz., projekt organizacji ruchu w 3 egzemplarzach. Do kompletu dokumentacji należy dołączyć płytę CD zawierającą opisy techniczne, opis przedmiotu zamówienia i specyfikacje techniczne wykonania 
i odbioru robót budowlanych w sformatowanym pliku tekstowym (nazwa_pliku.doc), kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót w formacie arkusza kalkulacyjnego (nazwa_pliku.xls), wszystkie pliki graficzne dokumentacji (wykonane programem pozwalającym zapisać pliki graficzne z rozszerzeniem nazwa_pliku.dwg). Ponadto wszystkie pliki należy zapisać w formacie pdf.

§ 2

- Przedmiot niniejszej umowy podlega ochronie przewidzianej ustawą o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych.

- Na mocy niniejszej umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe 
do opracowań będących przedmiotem niniejszej umowy.

- Przeniesienie praw autorskich na rzecz Zamawiającego polegać będzie na umożliwieniu korzystania 
z przedmiotu zamówienia w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie w dowolnym celu, 
w zakresie wszystkich pól eksploatacji obejmujących w szczególności:

    - prawo do zlecenia robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej wytworzonej 
w wyniku realizacji zamówienia;

    - wprowadzenie do pamięci komputera;

    - nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników cyfrowych i/lub optycznych, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie;

    - nadanie, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach obrazu;

    - wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, product placement, public relations;

    - inne przypadki rozpowszechniania, w tym publikacja na stronie internetowej, wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie;

    - dokonywanie opracowań, w tym prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji, w szczególności ze względu na wymogi techniczne związane z określonymi powyżej sposobami rozpowszechniania i publicznego rozpowszechniania dzieła, jak również wykorzystywania takich opracowań i zezwalania na wykorzystywanie opracowań;

    - prawo do dokonywania zmian uzasadnionych istniejącymi lub mogącymi się pojawić potrzebami Zamawiającego.

- Przejście praw autorskich powoduje przejście na Zamawiającego własności egzemplarzy przedmiotu zamówienia, o których mowa w § 1 ust. 4 niniejszej umowy.

- Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do przedmiotu niniejszej umowy bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia.

§3

- Termin wykonania i oddania Zamawiającemu przedmiotu umowy określonego w §1 ustala się następująco:

- złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę - do dnia 15.12.2015 r.

-	zakończenie zadania - uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę - do 65 dni od złożenia wniosku uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę

Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowanie stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia  w siedzibie Zamawiającego do ww. terminu.

- Odbiór opracowania stanowiącego przedmiot niniejszej umowy odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Wykonawca załączy wykaz opracowanej dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy projektowej oraz pisemne oświadczenie, że jest ona wykonana zgodnie z umową, wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej mając na uwadze cel któremu ma służyć.

- Wykonawca, w ciągu 5 dni od podpisania umowy, zobowiązany jest przedłożyć do akceptacji projekt harmonogramu rzeczowego w szczególności dotyczącego planowanych terminów procedur administracyjnych w zakresie uzyskiwania decyzji, opinii i uzgodnień, który będzie stanowił integralną cześć niniejszej umowy.

§4

- Strony ustalają, że wynagrodzenie z tytułu niniejszej umowy ma formę ryczałtu.

- Ustalone w tej formie wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:

Cena (brutto) ........................... PLN (słownie złotych ...................................................................................), w tym obowiązujący podatek VAT.

- Rozliczenie przedmiotu zamówienia nastąpi w oparciu o fakturę częściową i fakturę końcową.

- Faktury będą wystawiane przez Wykonawcę następująco:

- 80% wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 2 po oddaniu Zamawiającemu kompletu dokumentacji i złożeniu wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

- 20% wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 2 po uzyskaniu decyzji o  pozwoleniu 
na budowę.

- Podstawę do określenia wyżej wymienionej ceny stanowi złożona i przyjęta oferta.

- Kwota określona w ust. 2 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania.

- Cena prac nie będzie podlegała waloryzacji z żadnych powodów w okresie realizacji Umowy.

§5

  - Podstawą do rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą są faktury płatne w terminie 
do trzydziestu (30) dni od daty otrzymania przez Zamawiającego.

  - Faktury za wykonane prace stanowiące przedmiot umowy płatne będą przelewem na konto Wykonawcy na nich wskazane.

  - Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

  - Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może udzielać na rzecz osób trzecich cesji jakichkolwiek wierzytelności i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

§6

- Wykonawca, zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie, udziela Zamawiającemu ……… miesięcznej gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy licząc od dnia zakończenia zadania tj.: uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

- W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca (gwarant) jest obowiązany wobec Zamawiającego 
do niezwłocznego, bezpłatnego usunięcia wady przedmiotu umowy lub do dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad.

- Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Strony rozszerzają uprawnienia Zamawiającego przysługujące mu z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu niniejszej umowy w ten sposób, że Zamawiający może realizować wobec Wykonawcy uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu niniejszej umowy przez okres …………… miesięcy licząc od dnia zakończenia zadania tj.: uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

§7

- Zakres prac objętych umową Wykonawca wykona siłami własnymi i/lub powierzy ich wykonanie podwykonawcom.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną.

§8

1. 	Strony ustalają, że naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązań niepieniężnych wynikających z niniejszej Umowy – nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna) przez Wykonawcę, w następujących przypadkach i wysokościach:

1) 	Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 umowy z wyłączeniem okoliczności określonych w § 10 ust. 1 umowy;

2) 	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 umowy;

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 umowy, licząc za każdy dzień zwłoki od daty zakończenia usługi określonej w § 3 ust. 1 umowy;

- za nieuzasadnione przekroczenie terminu zakończenia któregokolwiek z etapów wyszczególnionych w harmonogramie, o którym mowa w § 3 ust. 4 umowy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od daty wyznaczonej w harmonogramie na zakończenie danego etapu.

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od daty wyznaczonej na usunięcie wad.

- W przypadku niekompletności dokumentacji objętą niniejszą umową, koszt wykonania dokumentacji uzupełniającej w całości pokryje Wykonawca.

- Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy.

- Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy.

- W przypadku, gdy szkoda spowodowana nie wykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego

§9

1.	Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przypadków, które zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.:

1.1 	w przypadku zmiany warunków wykonania umowy będącej konsekwencją wystąpienia 
co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia:

  - niezawinione przez Wykonawcę przedłużenia się procedur, w tym administracyjnych,
na etapie uzyskiwania decyzji, opinii i uzgodnień

  - konieczność wprowadzenia istotnych zmian dokumentacji projektowej, dokonywanych 
na wniosek Zamawiającego lub zgłaszanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego.

  - w przypadku istotnego wpływu innych przedsięwzięć realizowanych przez gestorów mediów dotyczących terenu objętego przedmiotowym zamówieniem.

1.2.	W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wyżej wymienionych termin wykonania umowy może ulec  odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu umowy, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności lub o czas niezbędny na usuniecie skutków oddziaływania tych okoliczności w zakresie umożliwiającym kontynuowanie czynności mających na celu  wykonanie przedmiotu umowy.

1.3.	Jeżeli w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej konieczna będzie zmiana istotnych postanowień umowy, odpowiednie zapisy umowne zostaną stosownie zmodyfikowane, w sposób zapewniający zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

1.4. 	W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia - odpowiednie zapisy umowy zostaną dostosowane do obowiązującego stanu prawnego.

- Wszystkie zmiany umowy dokonywane będą w formie pisemnej i muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli obu stron

- Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 i ust. 2 podlega unieważnieniu.

§10

1.	Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w treści Tytułu XV Kodeksu Cywilnego oraz art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz 
w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:

  - zostanie wydany przez komornika nakaz zajęcia mienia Wykonawcy,

  - Wykonawca nie rozpoczął lub przerwał realizację zamówienia bez uzasadnionych przyczyn i nie realizuje go przez okres 14 dni, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

  - Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia nie odpowiadający wymaganiom zawartym 
w złożonej ofercie.

    - Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:

      - Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny dokonania odbioru przedmiotu zamówienia,

      - Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

        - W razie nienależytego wykonania umowy, polegającego na nie zapewnieniu którejkolwiek z usług,  wymagań określonych w umowie oraz w SIWZ, lub zapewnieniu ich realizacji w sposób niezgodny 
z wymaganiami określonymi ww. dokumentach, Zamawiający może odstąpić od umowy i żądać zapłaty kary umownej w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa § 4 ust. 2.

        - W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

        - Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie

§11

1.	W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy Strona jest zobowiązana skierować konkretne roszczenie na piśmie.

2.	Strona ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

3.	W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nieudzielania odpowiedzi na roszczenie w terminie, 
o którym mowa w ust. 2, Strona uprawniona jest do wystąpienia na drogę sądową.

4.	Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§12

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto określonej w § 4 ust. 2 Umowy.

- Forma zabezpieczenia i terminy zwrotu zostały określone w pkt. 12 Tomu I SIWZ .

§13

W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy Prawo zamówień Publicznych.

§14

Umowę  niniejszą sporządzono w trzech  egzemplarzach,  w tym:  dwa egzemplarze  dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:	                                               WYKONAWCA: