załącznik nr 3 - Projekt Umowy

UMOWA NR MZDiM/……/2014

zawarta w dniu……………..…2014 r. pomiędzy:

Miastem Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58 , 58-500 Jelenia Góra,

posiadającym numer identyfikacyjny NIP 611-000-38-99, REGON 230821523

zwanym dalej w treści  umowy „Zamawiającym”,

reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta – Marcina Zawiłę

przy  kontrasygnacie

Skarbnika Miasta  – Janiny Nadolskiej

a:

…………………………………………………………………… ,

z siedzibą ………………………………………………………...

posiadającym numer identyfikacyjny NIP …………………………. , REGON  ………………..…………….

zwanym dalej w treści  umowy „Wykonawcą”,

reprezentowanym przez:

- ……………………………..

W wyniku przeprowadzonego postępowania w formie zapytania ofertowego w związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zmianami), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego zamówienia publicznego 
polegającego wykonaniu robót budowlanych, których przedmiotem jest „Przystosowanie ulic w mieście dla ruchu rowerowego”, zgodnie z zapytaniem ofertowym i ofertą.

- Integralną częścią niniejszej  umowy stanowić będą niżej wymienione dokumenty według następującego pierwszeństwa:

  - zapytanie ofertowe;

  - oferta.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace oraz usunąć w nich wszelkie wady w pełnej zgodności z postanowieniami Umowy.

- Realizacja prac prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z należytą starannością.

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w sposób ograniczający zanieczyszczenie środowiska i emisję pyłu do atmosfery

§ 2.

        - Termin wykonania i oddania Zamawiającemu przedmiotu umowy określonego w § 1 ustala się 
do 15.12.2015 r. [data podpisania końcowego protokołu odbioru prac].

        - Zamawiający zobowiązany jest uczestniczyć w odbiorze prac, który nastąpi w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia zakończenia robót.

        - Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4 Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające prawidłowe zagospodarowanie, powstałych podczas realizacji inwestycji, odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2013.21).

§ 3.

- Zamawiający zapewni bieżący nadzór inwestorski.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia osoby sprawującej funkcję Kierownika prac.

§ 4.

  - Strony ustalają, że wynagrodzenie z tytułu niniejszej umowy będzie miało formę ryczałtu.

  - Ustalone w tej formie wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:

brutto: ...................................... PLN

(słownie złotych ………........................................................................……………………………………...…), w tym należny podatek VAT.......... %

- Podstawę do określenia wyżej wymienionej ceny stanowi złożona i przyjęta oferta.

- Kwota określona w ust. 2 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania.

- Wynagrodzenie określone w ust. 2 jest stałe w całym okresie umowy i nie będzie podlegać zmianom z zastrzeżeniem ust. 6.

- W przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian.

§ 5.

  - Podstawą do rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą są faktura płatna w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego.

  - Faktura za wykonane prace stanowiące przedmiot umowy będzie płatna przelewem 
na konto Wykonawcy na niej wskazane.

  - Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może udzielać na rzecz osób trzecich cesji jakichkolwiek wierzytelności i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

§ 6.

- Organizacja prac odbywa się staraniem i na koszt Wykonawcy.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za wszystkie szkody powstałe w związku z prowadzonymi pracami.

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w sposób ograniczający niezorganizowaną  emisję pyłu do atmosfery.

§ 7.

- Strony ustalają, że naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązań niepieniężnych wynikających z niniejszej Umowy – nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna) przez Wykonawcę, 
w następujących przypadkach i wysokościach:

1) 	Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 2 umowy;

2) 	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 2 umowy;

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 1 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 2 umowy, licząc za każdy dzień zwłoki od daty zakończenia usługi określonej w § 4 ust. 1 umowy;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od daty wyznaczonej na usunięcie wad.

- W przypadku niekompletności dokumentacji objętą niniejszą umową, koszt wykonania dokumentacji uzupełniającej w całości pokryje Wykonawca.

- Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy.

- Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy.

- W przypadku, gdy szkoda spowodowana nie wykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego

§ 8.

    - Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przypadku, które zostały przewidziane 
w ogłoszeniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.: w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia:

  - wystąpienie warunków pogodowych i klęsk żywiołowych powodujących zniszczenia wykonanych wcześniej prac lub uniemożliwiających prowadzenie prac;

  - W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wyżej wymienionych termin wykonania umowy może ulec  odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

  - W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. Wówczas odpowiednie zapisy umowy zostaną dostosowane do obowiązującego stanu prawnego

  - Wszystkie zmiany umowy dokonywane będą w formie pisemnej i muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.

  - Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 podlega unieważnieniu.

§9

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§10

- W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy o wykonanie prac w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany skierować konkretne roszczenie na piśmie do Zamawiającego.

- Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez     Wykonawcę roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nieudzielania odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego Sąd Powszechny.

§11

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 Umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie………………………...

- Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone:

  - 70% po stwierdzeniu należytego wykonania umowy;

  - 30% po okresie rękojmi.

w terminach i na zasadach określonych w § 151 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

§12

W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy Prawo zamówień Publicznych.

§13

Umowę  niniejszą sporządza  się  w trzech  egzemplarzach,  w tym:  dwa egzemplarze  dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:		                                                                   WYKONAWCA: